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[bookmark: _GoBack]Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное
«Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселение Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018-2029 годы
за 2025 год
    1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа сельского поселения Подгорное «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселение Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018-2029 годы, утверждена постановлением Администрации сельского поселения Подгорное от 04.05.2017 № 41 (далее-муниципальная программа).

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан.
Для достижения поставленной цели намечено решение задачи по увеличению срока службы коммунальных сетей.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
В 2025 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, было намечено:
- капитальный ремонт объектов ЖКХ;
- приобретение оборудования для объектов ЖКХ;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома сельского поселения;
-предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения;
- содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения;
- содержание объектов ЖКХ.
       В рамках реализации мероприятий муниципальной программы были проведены следующие работы:
 проведение режимно-наладочных испытаний тепловых сетей; 
капитальный ремонт теплотрассы в с. Пустовалово на участке от ул. Кирова до ул. Центральная;
капитальный ремонт напорной канализации в п. Подгорный, ул. Энтузиастов;
приобретение фольма-ткани и трубной изоляции для теплосети; 
приобретение насосов для КНС и воды.
                  
          3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 1.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год                                  Таблица 1

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% 
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Снижение аварийности на водопроводных сетях  
	%
	15
	15
	100,0
	

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы (подпрограммы,  иной программы, входящих в состав  муниципальной программы)
	
	-
	-
	100,0%
	



3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
- капитальный ремонт объектов ЖКХ;
- приобретение оборудования для объектов ЖКХ;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома сельского поселения;
-предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения;
- содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения;
- содержание объектов ЖКХ.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 6/6=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
  Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
          - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования,  тыс.руб.
	Исполнение, тыс. руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	капитальный ремонт объектов ЖКХ
	567,7
	567,7
	100,0
	

	2.
	приобретение оборудования для объектов ЖКХ
	580,0
	580,0
	100,0
	

	3.
	взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома сельского поселения
	28,8
	28,8
	100,0
	

	4.
	предоставление иных межбюджетных трансфертов
	37,6
	37,6
	100,0
	

	5.
	содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения
	201,2
	201,2
	100,0
	

	6.
	содержание объектов ЖКХ
	200,0
	200,0
	100,0
	

	
	ИТОГО:
	1615,3
	1615,3
	100,0
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
       Муниципальное задание отсутствует.  
                        
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

 3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.
         
         3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования:                                    
Правовое регулирование в сфере ЖКХ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Подгорное, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Подгорное, утверждённым постановлением утверждённым постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального  района Кинель-Черкасский Самарской области от от 03.02.2014 года № 6.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за
отчетный год рассчитывается по формуле:

,

       1
R=    _     1______х 100%=100,0%
 1 615,3_ 
 1 615,3 
где N– количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, входящих в состав муниципальной программы) на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельскогопоселения Подгорное, утверждённым постановлениемутверждённым постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 03.02.2014 года № 6, эффективность реализации муниципальной  программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 %. 
С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы -100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы -100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

 3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
В целях повышения качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечения надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан продолжить реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018-2029 годы в 2026 году. 



Глава 
сельского поселения Подгорное                                                         Ю.С. Шурасьев
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