Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное

«Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселение Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018-2029 годы

за 2025 год

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа сельского поселения Подгорное «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселение Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018-2029 годы, утверждена постановлением Администрации сельского поселения Подгорное от 04.05.2017 № 41 (далее-муниципальная программа).

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан.

Для достижения поставленной цели намечено решение задачи по увеличению срока службы коммунальных сетей.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В 2025 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, было намечено:

- капитальный ремонт объектов ЖКХ;

- приобретение оборудования для объектов ЖКХ;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома сельского поселения;

-предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения;

- содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения;

- содержание объектов ЖКХ.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы были проведены следующие работы:

проведение режимно-наладочных испытаний тепловых сетей;

капитальный ремонт теплотрассы в с. Пустовалово на участке от ул. Кирова до ул. Центральная;

капитальный ремонт напорной канализации в п. Подгорный, ул. Энтузиастов;

приобретение фольма-ткани и трубной изоляции для теплосети;

приобретение насосов для КНС и воды.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 1.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год                                  Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Снижение аварийности на водопроводных сетях | % | 15 | 15 | 100,0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | - | - | 100,0% |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

- капитальный ремонт объектов ЖКХ;

- приобретение оборудования для объектов ЖКХ;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома сельского поселения;

-предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения;

- содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения;

- содержание объектов ЖКХ.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 6/6=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:

- своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

- контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные ассигнования, тыс.руб. | Исполнение, тыс. руб. | Исполнение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | капитальный ремонт объектов ЖКХ | 567,7 | 567,7 | 100,0 |  |
| 2. | приобретение оборудования для объектов ЖКХ | 580,0 | 580,0 | 100,0 |  |
| 3. | взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома сельского поселения | 28,8 | 28,8 | 100,0 |  |
| 4. | предоставление иных межбюджетных трансфертов | 37,6 | 37,6 | 100,0 |  |
| 5. | содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения | 201,2 | 201,2 | 100,0 |  |
| 6. | содержание объектов ЖКХ | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО: | 1615,3 | 1615,3 | 100,0 |  |

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования:

Правовое регулирование в сфере ЖКХ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Подгорное, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Подгорное, утверждённым постановлением утверждённым постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального  района Кинель-Черкасский Самарской области от от 03.02.2014 года № 6.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за

# отчетный год рассчитывается по формуле:

# ,

# 1

# R=    _     1______х 100%=100,0%

1 615,3_

1 615,3

где N– количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, входящих в состав муниципальной программы) на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельскогопоселения Подгорное, утверждённым постановлениемутверждённым постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 03.02.2014 года № 6, эффективность реализации муниципальной  программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 %.

С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы -100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы -100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

В целях повышения качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечения надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан продолжить реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018-2029 годы в 2026 году.

Глава

сельского поселения Подгорное                                                         Ю.С. Шурасьев