Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области» на 2020 – 2028 годы в 2025 году

          1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области» на 2020 – 2028 годы, утверждена постановлением Администрации сельского поселения Подгорное от 15.01.2020 № 6 (далее-муниципальная программа).

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
Целью муниципальной программы является создание комфортных условий жизнедеятельности на территории сельского поселения Подгорное, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни у населения. Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:
-повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения;
- создание условий для занятий играми и спортом детского сельского населения;
-содействие повышению активности граждан в решении общественно значимых проблем на территории сельского поселения Подгорное;
- повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в поселении».

3. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

        В 2025 году реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.      
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                                                                                                                                        Таблица 1
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы ,%
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Количество созданных и обустроенных зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок.
	Ед.
	-
	-
	х
	

	2.
	Доля многоквартирных домов оборудованных горячим водоснабжением к общему количеству многоквартирных домов в поселении
	%
	-
	-
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	Среднее значение по показателям (индикаторам)  программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы **
	
	
	
	х
	




3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
       В 2025 году реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.
      
3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
                  В 2025 году реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.
                                                                                                                           
          3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
      В 2025 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
                         Муниципальное задание отсутствует.
                         
 3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы                                         
В 2025 году изменения в муниципальную программу не вносились.                     

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий
Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования:
Правовое регулирование в сфере комплексного развития сельских территорий определено:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696;
Государственная программа Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2019 № 864.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году
В 2025 году выполнение основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрено. Выполнить комплексную оценку эффективности не представляется возможным.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории сельского поселения Подгорное, формирования позитивного отношения к сельскому образу жизни у населения продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области» на 2020 – 2031 годы в 2026 году.
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