Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное

«Благоустройство территории сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018 – 2029 годы

за 2025 год

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа сельского поселения Подгорное Самарской области «Благоустройство территории сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018 – 2029 годы, утверждена постановлением Администрации сельского поселения Подгорное от 04.05.2017 №43 (далее-муниципальная программа).

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является выполнение мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- повышение уровня внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения Подгорное.

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В 2025 году в рамках реализации муниципальной программы были запланированы следующие мероприятия:

- инициативный проект «Дань памяти»-ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны в с. Пустовалово по ул.Славянская;

- прочие мероприятия по благоустройству;

- организация и содержание мест захоронений.

Проведены следующие работы:

приобретение контейнеров и бункеров для сбора ТКО и КГО (18+2);

посадка зеленых насаждений и цветов в сквере по ул. Колхозная в п.Подгорный, на клумбах около площади где находится культурно-досуговй центр;

в рамках инициативного проекта «Дань памяти»-ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны в с. Пустовалово по ул.Славянская были обустроены и установлены мемориальные плиты участникам боевых действий;

инвентаризация 4-х кладбищ в п. Подгорный и с. Пустовалово;

ремонт муниципальной квартиры в п. Подгорный, ул. Физкультурная, д.4,

кв 12.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 1.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год                                 Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Замена ламп уличного освещения | единиц | 15 | 15 | 100,0 |  |
| 2. | Количество мест общего пользования, в отношении которых выполнены работы по благоустройству | мест | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 3. | Доля жителей сельского поселения охваченным централизованным сбором и вывозом ТБО | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 4. | Количество инициативных проектов, находящихся в стадии реализации | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | - | - | 100,0% |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

- инициативный проект «Дань памяти»-ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны в с. Пустовалово по ул.Славянская;

- прочие мероприятия по благоустройству;

- организация и содержание мест захоронений.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 3/3=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:

- своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;

- контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные ассигнования, тыс.руб. | Исполнение, тыс.руб. | Исполнение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | прочие мероприятия по благоустройству | 1383,9 | 1383,9 | 100,0 |  |
| 2. | инициативный проект «Дань памяти»-ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны в с. Пустовалово по ул.Славянская | 52,5 | 52,5 | 100,0 |  |
| 3. | организация и содержание мест захоронений | 245,9 | 245,9 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО: | 1682,3 | 1682,3 | 100,0 |  |

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования:

Правовое регулирование в сфере благоустройства территорий осуществляется на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Подгорное, утверждённым постановлением утверждённым постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 24.12.2013 года № 81.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за

# отчетный год рассчитывается по формуле:

# ,

# 1,00+ 1,00+1,00+1,00

# R=           __           4                 х 100%= 100,0%

1 682,3

1 682,3

где N– количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, входящих в состав муниципальной программы) на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Подгорное, утверждённым постановлениемутверждённым постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 03.02.2014 года № 6, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов.

С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы -100 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы - 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

В целях выполнения мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения и создания лучших социально-бытовых условий проживания населения продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018 – 2029 годы в 2026 году.

Глава

сельского поселения Подгорное                                                       Ю.С. Шурасьев