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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное
«Благоустройство территории сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018 – 2029 годы
за 2025 год
1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа сельского поселения Подгорное Самарской области «Благоустройство территории сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018 – 2029 годы, утверждена постановлением Администрации сельского поселения Подгорное от 04.05.2017 №43 (далее-муниципальная программа).

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является выполнение мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения.
Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:
- повышение уровня внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения Подгорное.
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
 В 2025 году в рамках реализации муниципальной программы были запланированы следующие мероприятия:
- инициативный проект «Дань памяти»-ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны в с. Пустовалово по ул.Славянская; 
- прочие мероприятия по благоустройству;
- организация и содержание мест захоронений.
 Проведены следующие работы:
приобретение контейнеров и бункеров для сбора ТКО и КГО (18+2);
посадка зеленых насаждений и цветов в сквере по ул. Колхозная в п.Подгорный, на клумбах около площади где находится культурно-досуговй центр; 
в рамках инициативного проекта «Дань памяти»-ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны в с. Пустовалово по ул.Славянская были обустроены и установлены мемориальные плиты участникам боевых действий;
инвентаризация 4-х кладбищ в п. Подгорный и с. Пустовалово;
ремонт муниципальной квартиры в п. Подгорный, ул. Физкультурная, д.4, 
кв 12.

        3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 1.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год                                 Таблица 1
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% 
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Замена ламп уличного освещения
	единиц
	15
	15
	100,0
	

	2.
	Количество мест общего пользования, в отношении которых выполнены работы по благоустройству
	мест
	1
	1
	100,0
	

	3.
	Доля жителей сельского поселения охваченным централизованным сбором и вывозом ТБО
	%
	100
	100
	100,0
	

	4.
	Количество инициативных проектов, находящихся в стадии реализации
	единиц
	1
	1
	100,0
	

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы (подпрограммы,  иной программы, входящих в состав  муниципальной программы)
	
	-
	-
	100,0%
	



3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
- инициативный проект «Дань памяти»-ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны в с. Пустовалово по ул.Славянская; 
- прочие мероприятия по благоустройству;
- организация и содержание мест захоронений.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 3/3=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
  Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
          - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования, тыс.руб.
	Исполнение, тыс.руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	прочие мероприятия по благоустройству
	1383,9
	1383,9
	100,0
	

	2.
	инициативный проект «Дань памяти»-ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны в с. Пустовалово по ул.Славянская
	52,5
	52,5
	100,0
	

	3.
	организация и содержание мест захоронений
	245,9
	245,9
	100,0
	

	
	ИТОГО:
	1682,3
	1682,3
	100,0
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
       Муниципальное задание отсутствует.
                          
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

 3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

          3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования:
Правовое регулирование в сфере благоустройства территорий осуществляется на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Подгорное, утверждённым постановлением утверждённым постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 24.12.2013 года № 81.

        3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за
отчетный год рассчитывается по формуле:

,

                                                                  1,00+ 1,00+1,00+1,00
R=           __           4                 х 100%= 100,0%
1 682,3 
1 682,3
где N– количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, входящих в состав муниципальной программы) на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Подгорное, утверждённым постановлениемутверждённым постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 03.02.2014 года № 6, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов. 
С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы -100 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы - 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.
 
3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
В целях выполнения мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения и создания лучших социально-бытовых условий проживания населения продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018 – 2029 годы в 2026 году. 



Глава 
[bookmark: _GoBack]сельского поселения Подгорное                                                       Ю.С. Шурасьев
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