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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное
«Дорожная деятельность в сельском поселении Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018-2029 годы за 2025 год
1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа сельского поселения Подгорное «Дорожная деятельность в сельском поселении Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018-2029 годы, утверждена постановлением Администрации сельского поселения Подгорное от 04.05.2017 №42 (далее-муниципальная программа).

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Подгорное, обеспечение безопасных условий дорожного движения.
Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:
- увеличение протяженности, а также достижение требуемого технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения Подгорное; 
- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

         3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
В 2025 году, согласно перечня мероприятий   программы, были намечены работы:
- по ремонту дорог местного значения;
- содержанию дорог местного значения;
- установке дорожных знаков и поддержание их в исправном состоянии, нанесение дорожной разметки.
         В рамках мероприятий муниципальной программы в 2025 году были выполнены следующие работы:
     капитальный ремонт дороги по ул. Колхозная (600 м) п. Подгорный;
капитальный ремонт дороги по ул. Энтузиастов (100 м) п. Подгорный;
Ямочный ремонт дорог по ул. Физкультурная п.Подгорный.
изготовление схемы дислокации дорожного движения.
       Также производилась чистка снега, обработка реагентами участков дорог покрытых льдом.

  3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 1.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год                    Таблица 1
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) 
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния грунтовых дорог сельского поселения (грейдирование улично-дорожной сети)
	км
	6,3
	6,3
	100
	

	2.
	Содержание улично-дорожной сети в зимнее время
	км
	16
	16
	100
	

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы (подпрограммы,  иной программы, входящих в состав  муниципальной программы)
	
	-
	-
	100,0
	



3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
-  ремонт дорог местного значения;
- содержание дорог местного значения;
- установке дорожных знаков и поддержание их в исправном состоянии, нанесение дорожной разметки.
     Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 3/3=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
  Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
          - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования,  тыс.руб.
	Исполнение, тыс.руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ремонт дорог местного значения
	4 177,2
	3 978,6
	95,3
	Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур

	2
	содержание дорог местного значения
	1376,3
	1348,5
	98,0
	Экономия сложилась в в связи с тем, что оплата за электроэнергию за декабрь 2025г, фактически произведена в январе 2026г

	3
	установка дорожных знаков и поддержание их в исправном состоянии, нанесение дорожной разметки
	133,5
	133,5
	100,0
	

	
	ИТОГО:
	5 687,0
	 5 460,6
	96,0
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
       Муниципальное задание отсутствует. 
                         
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

 3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

        3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования:
Полномочия сельского поселения в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения определены Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ (редакция от 02.07.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
        
3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

,
     
         1,00+1,00
R=   ______2_______х 100%=104,2%
          5 460,6
          5 687,0
где N– количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, входящих в состав муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Подгорное, утверждённым постановлениемутверждённым постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 03.02.2014 года № 6, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов. 
С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы -100 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы - 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.
С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 104,2% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать реализацию муниципальной программы эффективной. 

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Для улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов сельского поселения Подгорное продолжить реализацию муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2018-2029 годы в 2026 году. 
Глава 
сельского поселения Подгорное                                                 Ю.С. Шурасьев                                                                                        
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